# FirmaCom Mobil Uygulama — Detaylı Yazılım Geliştirme Dokümanı v2

Hazırlayan: Finhouse AI

Tarih: 2026-04-03

Versiyon: 2.0

Hedef Kitle: Yazılım Geliştirme Ekibi

Framework: React Native 0.80.1 + TypeScript

Durum: Aktif Geliştirme

# İÇİNDEKİLER

[Proje Genel Bakış](#1-proje-genel-bakış)

[Teknik Stack ve Bağımlılıklar](#2-teknik-stack-ve-bağımlılıklar)

[Navigasyon Mimarisi](#3-navigasyon-mimarisi)

[Ekran Envanteri — Detaylı](#4-ekran-envanteri--detaylı)

[Kullanıcı Akışları](#5-kullanıcı-akışları)

[Firestore Veri Modeli](#6-firestore-veri-modeli)

[API Entegrasyonları](#7-api-entegrasyonları)

[State Yönetimi](#8-state-yönetimi)

[Hata Yönetimi ve Edge Case'ler](#9-hata-yönetimi-ve-edge-caseler)

[Teknik Borç ve Refactor Planı](#10-teknik-borç-ve-refactor-planı)

[Test Senaryoları](#11-test-senaryoları)

[Gelir Modeli Teknik Entegrasyon](#12-gelir-modeli-teknik-entegrasyon)

[Sprint Planı](#13-sprint-planı)

# 1. Proje Genel Bakış

FirmaCom, KOBİ'lerin (1-50 çalışan) belge yönetimi ve finansal/operasyonel hizmet taleplerini tek bir mobil uygulamadan yönetmesini sağlayan bir platformdur.

## Temel Özellikler

Belge yükleme, AI ile otomatik analiz (GPT-4o Vision)

11 kategoride hizmet talebi (banka, POS, HGS, sigorta, KEP vb.)

Dijital sözleşme arşivi

Firebase tabanlı auth + Firestore veri katmanı

Lead generation komisyon modeli

## Gelir Kaynakları

Lead Gen Komisyon: Banka/POS/Sigorta talepleri → partner kurumdan komisyon

Reklam (AdMob): Native ads ana sayfa ve liste ekranlarında

Premium Abonelik: Sınırsız AI analiz + reklamsız deneyim

# 2. Teknik Stack ve Bağımlılıklar

## Core

React Native 0.80.1 (New Architecture önerilir)

TypeScript (mevcut: sadece AppNavigator.tsx — migration gerekli)

Firebase: Auth + Firestore + App Check v23.4.0 (modular API)

React Navigation v7 (NativeStack + BottomTabs)

## Mevcut Paketler

react-native-linear-gradient   → gradient arka planlar

react-native-fs (RNFS)        → dosya sistemi (PDF işleme)

react-native-share             → belge paylaşımı

react-native-pdf               → PDF önizleme

react-native-webview           → web içeriği

react-native-async-storage     → yerel depolama (onboarding, rememberme)

phosphor-react-native          → ikon seti (tab bar'a geçildi)

react-native-linear-gradient   → UI gradient'lar

## Önerilen Eklemeler

@tanstack/react-query v5        → async state + cache yönetimi

react-native-config             → .env okuma (secrets için gerekli)

react-native-purchases (RevenueCat) → in-app purchase

@react-native-google-mobile-ads → AdMob

# 3. Navigasyon Mimarisi

## Yapı Şeması

AppNavigator

├── LoadingScreen (auth initializing || onboarding check)

├── AuthStack (user == null)

│   ├── LandingPage (hasSeenOnboarding == false)

│   ├── LoginScreen

│   ├── RegisterScreen

│   └── ForgotPasswordScreen

└── AppStack (user != null)

├── TabBarNavigation

│   ├── Tab: HomeScreen

│   ├── Tab: DocumentScreen

│   ├── Tab: RequestScreen

│   ├── Tab: AgreementScreen

│   └── Tab: ProfilScreen

├── SigininDocumentsScreen    (Documents alt ekranı)

├── DocumentsKnowlange        (Profil alt ekranı)

├── ScanDocument              (Kamera ile tarama)

├── AddAgreementScreen        (Sözleşme ekle)

├── QrCodeScreen              (QR kod göster)

├── PaswordChanged            (Şifre değiştir — typo: PasswordChanged)

├── NewsDetalisContect        (Haber detay — typo: NewsDetailsContext)

├── OfferScreenContect        (Kampanya detay — typo: OfferScreenContext)

└── Request Alt Ekranları:

├── LineRequest / LineRequestDetails

├── BankRequest / BankRequestDetails

├── PhysicalPosRequest / PhysicalPosRequestDetails

├── VirtualPosRequest / VirtualPosRequestDetails

├── SoftPosRequest / SoftPosRequestDetails

├── HgsRequest / HgsRequestDetails

├── InsuranceClaim        ⚠️ BOŞ EKRAN (sadece placeholder)

├── KepRequestScreen      ⚠️ Yanlış içerik (onboarding slide gösteriyor)

├── Cloudservices

├── ChangeAdress          (typo: ChangeAddress)

├── CapRequest            ⚠️ İçerik belirsiz

└── WebSiteRequest        (WebDesignRequestForm navigation'a kayıtlı DEĞİL)

## Navigasyon Kuralları

Auth state değişiminde navigation.reset kullan, navigation.replace yerine (back button sorunu)

Deep link desteği henüz yok — v2'de eklenebilir

Tab bar'da gestureEnabled: true — swipe ile tab geçişi aktif değil (BottomTabs default)

# 4. Ekran Envanteri — Detaylı

## 4.1 SplashScreen

Dosya: src/Screens/SplashScreen.js

Amaç: Uygulama açılışında Firebase Auth ve Firestore verilerinin yüklenmesini beklerken animasyon gösterir.

UI Yapısı:

LinearGradient arka plan (mavi-mor gradient)

Ortada FirmaCom logosu (scale + fade animasyonu)

Altında 3 nokta loading animasyonu

"Uygulama başlatılıyor..." → "Veriler yükleniyor..." dinamik text

State:

fadeAnim: Animated.Value     // logo fade-in

scaleAnim: Animated.Value    // logo scale

dot1/2/3Anim: Animated.Value // loading dots

loadingText: string          // dinamik durum metni

minTimeElapsed: boolean      // minimum 2sn göster

Bağımlılık: AuthContext.dataLoading, AuthContext.initializing

Geçiş: AuthContext yüklenince AppNavigator otomatik geçiş yapar (SplashScreen prop olarak onFinish alıyor)

Dikkat: App.tsx'teki handleSplashFinish ve setShowSplash dead code — silinmeli.

## 4.2 LandingPage (Onboarding)

Dosya: src/Screens/landingPage.js

Amaç: İlk açılışta uygulamayı tanıtan 4 sayfalı onboarding slayt gösterisi.

UI Yapısı:

Horizontal ScrollView (paginated, scrollEnabled: false)

Her slayt: gradient arka plan, büyük ikon, başlık, alt başlık, açıklama metni

Alt kısım: dot indicator + "Atla" butonu + "İleri"/"Başla" butonu

Slayt İçerikleri:

Slayt 1: "FirmaCom'a Hoş Geldiniz" — Dijital belge yönetimi

Slayt 2: "Güvenli Belge İmzalama" — Dijital imza teknolojisi

Slayt 3: "Akıllı Belge Yönetimi" — QR kod ile hızlı erişim

Slayt 4: "Özel Kampanyalar" — Avantajlı fırsatlar

State:

currentIndex: number         // mevcut slayt

Tamamlanınca:

AsyncStorage.setItem('hasSeenOnboarding', 'true')

navigation.replace('LoginScreen')   // ⚠️ replace yerine reset kullan

Bug: navigation.replace kullanılıyor, kullanıcı geri dönünce onboarding'e düşüyor. Düzeltme:

navigation.dispatch(CommonActions.reset({ index: 0, routes: [{ name: 'LoginScreen' }] }))

## 4.3 LoginScreen

Dosya: src/Screens/LoginScreen.js (349 satır)

Amaç: Email/şifre ve Google ile giriş.

UI Yapısı:

Üst: FirmaCom logo + gradient arka plan

Form alanları:

- Email: TextInput (keyboardType: email-address, autoCapitalize: none)

- Şifre: TextInput (secureTextEntry, toggle göster/gizle butonu)

- "Beni Hatırla" checkbox (AsyncStorage'a kaydeder)

Butonlar:

- "Giriş Yap" (primary, loading state)

- "Google ile Giriş" (secondary, Google logo)

Alt linkler: "Şifremi Unuttum" → ForgotPasswordScreen, "Kayıt Ol" → RegisterScreen

State:

email: string

password: string

secureText: boolean          // şifre görünürlüğü

rememberMe: boolean

isLoading: boolean           // email login

googleLoading: boolean       // Google login

Validasyonlar:

Email + şifre boş kontrolü → Alert

Firebase auth hata kodları → kullanıcı dostu mesaj:

`

auth/invalid-email → "Geçersiz e-posta adresi"

auth/wrong-password → "Hatalı şifre"

auth/user-not-found → "Bu e-posta ile kayıtlı kullanıcı bulunamadı"

auth/too-many-requests → "Çok fazla deneme. Lütfen bekleyin."

`

Firebase Akışı:

const { login } = useAuth()  // AuthContext'ten

login(email, password)       // Firestore user sync dahil

## 4.4 RegisterScreen

Dosya: src/Screens/RegisterScreen.js (546 satır)

Amaç: Email/şifre ile yeni hesap oluşturma.

UI Yapısı:

Form alanları:

- Ad: TextInput

- Soyad: TextInput

- Email: TextInput

- Şifre: TextInput + göster/gizle

- Şifre Tekrar: TextInput + göster/gizle

"Kayıt Ol" butonu (loading state)

Validasyonlar:

Tüm alanlar dolu mu?

Email format kontrolü (regex)

Şifre ≥ 6 karakter

Şifreler eşleşiyor mu?

Firebase Akışı:

// 1. Firebase Auth ile kullanıcı oluştur

createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password)

// 2. Firestore'a user dokümanı yaz

setDoc(doc(firestore, 'users', uid), {

uid,

email,

name: userName,

surname,

createdAt: Timestamp.now(),

role: 'user',

premiumStatus: false

})

Sonrası: LoginScreen'e navigate (otomatik login yapılmıyor — kullanıcı giriş yapmalı)

⚠️ İyileştirme: Kayıt sonrası otomatik login + email verification gönderilebilir

## 4.5 ForgotPasswordScreen

Dosya: src/Screens/ForgotPasswordScreeen.js ⚠️ (typo: Screeen)

Amaç: Şifre sıfırlama emaili gönderme.

UI Yapısı:

Email TextInput

"Sıfırlama Linki Gönder" butonu

Başarı mesajı + "Tekrar Gönder" seçeneği

Hata mesajı alanı

State:

email: string

loading: boolean

success: boolean

error: string

resent: boolean

Firebase: sendPasswordResetEmail(auth, email)

## 4.6 HomeScreen

Dosya: src/Screens/HomeScreen.js (200 satır)

Amaç: Ana sayfa — haber bülteni, kampanyalar, hızlı kısayollar.

UI Yapısı:

Üst: Gradient header, kullanıcı adı selamlaması ("Merhaba, [Ad]!")

Bölüm 1: Haberler (NewsDetailsScreen component — FlatList)

Bölüm 2: Kampanyalar (OfferScreen component — horizontal ScrollView)

Bölüm 3: Hızlı Kısayollar (ShortcutScreen component — grid layout)

State:

// AuthContext'ten:

user: Firebase User

firestoreUserData: {name, surname, email, premiumStatus, ...}

newsData: Array          // Firestore'dan çekilen haberler

campaignData: Array      // Firestore'dan çekilen kampanyalar

useFocusEffect: Her tab focus'unda ilk kez Google ile giriş yapan kullanıcı kontrolü (1.5sn gecikme ile)

İlk Kez Google Kullanıcısı Kontrolü:

// AsyncStorage'da 'googleUserChecked_{uid}' yoksa

// → RegisterScreen'e yönlendir (profil tamamlama)

Veri Kaynakları:

newsData: AuthContext üzerinden (Firestore'dan)

campaignData: AuthContext üzerinden

firestoreUserData: AuthContext.loadFirestoreUserData()

## 4.7 DocumentScreen

Dosya: src/Screens/DocumentScreen.js (925 satır)

Amaç: PDF belgelerin listelenmesi, yüklenmesi, analizi ve paylaşımı.

UI Yapısı:

Header: "Belgelerim" başlığı + "Ekle" butonu

Liste: FlatList — kayıtlı PDF'ler (dosya adı, tarih, boyut, şifreleme durumu)

Her liste item:

- Sol: PDF ikonu + dosya adı

- Sağ: Share butonu + "..." menü (sil, detay)

Boş state: "Henüz belge yüklenmedi" mesajı + yükle butonu

Alt kısım: Yükleme seçenekleri modal (Galeri, Kamera, Dosya Sistemi)

State:

savedPdfs: Array            // RNFS'den yüklenen PDF listesi

shareModalVisible: boolean

showShareModal: boolean

selectedDocumentId: string | null

isLoadingPdfs: boolean

isProcessingPdf: boolean

processingMessage: string   // "PDF işleniyor...", "Şifre çözülüyor..."

PDF Akışı:

Kullanıcı "Ekle" → modal açılır

Kaynak seç (galeri/kamera/dosya)

PDF seçilince `SolveEncryptionPDF` ile şifre kontrolü

Eğer şifreli → şifre çöz → önizle

RNFS ile yerel dosya sistemine kaydet

Liste güncellenir

Alt Ekranlar:

SigininDocumentsScreen: Belge imzalama ekranı

ScanDocument: Kamera ile tarama

Paylaşım: react-native-share — PDF'yi diğer uygulamalarla paylaş

## 4.8 RequestScreen

Dosya: src/Screens/RequestScreen.js (173 satır)

Amaç: 11 hizmet kategorisini listeler ve seçime göre ilgili ekrana yönlendirir.

UI Yapısı:

Gradient header: "Hizmet Talepleri"

Grid/ScrollView: Her kategori bir kart (ikon + isim)

Kategori tıklanınca → navigation.navigate()

Kategori → Navigasyon Eşleşmesi:

1. Hat Talebi          → LineRequest

2. Banka Hesabı        → BankRequest

3. Fiziksel POS        → PhysicalPosRequest

4. Sanal POS           → VirtualPosRequest

5. Soft POS            → SoftPosRequest

6. HGS Talebi          → HgsRequest

7. Sigorta Talebi      → InsuranceClaim  ⚠️ BOŞ EKRAN

8. KEP Talebi          → KepRequestScreen ⚠️ YANLIŞ İÇERİK

9. Bulut Hizmeti       → Cloudservices

10. Adres Değişikliği  → ChangeAdress

11. Web Sitesi         → WebSiteRequest  (WebDesignRequestForm kayıtlı DEĞİL)

## 4.8.1 BankRequest / BankRequestDetails

Amaç: Banka hesabı açılışı talebi.

BankRequest — Banka Seçimi:

ScrollView: Banka logoları + isim listesi (BankData.js'den)

Tıklanınca → BankRequestDetails ekranına banka objesi geçilir

BankRequestDetails — Form:

Seçilen bankanın logosu + adı (header'da)

Form alanları:

- Ad Soyad (TextInput)

- TC Kimlik No (TextInput, keyboardType: numeric, maxLength: 11)

- Telefon (TextInput, keyboardType: phone-pad)

- E-posta (TextInput)

- Şube Tercihi (TextInput — opsiyonel)

- İletişim Tercihi (Radio: "Sizi arasın" / "E-posta göndersin")

"Talebi Gönder" butonu

Validasyonlar: Tüm zorunlu alanlar dolu + telefon 10 hane + TC 11 hane

Gönderim: Firestore requests koleksiyonuna yaz + partner webhook (varsa)

## 4.8.2 PhysicalPosRequest / Details

Amaç: Fiziksel POS cihazı başvurusu.

PhysicalPosRequest — Provider Seçimi:

ScrollView: POS sağlayıcı listesi (PhysicalPosData.js — logo, renk, açıklama)

Her kart farklı backgroundColor

PhysicalPosRequestDetails — Form:

Seçilen sağlayıcı başlığı

Form alanları:

- Firma Adı (TextInput)

- Ad Soyad (TextInput)

- TC Kimlik No (TextInput, numeric, 11 hane)

- Telefon (TextInput, phone-pad)

- E-posta (TextInput)

- Vergi No (TextInput, numeric)

- Sektör/Faaliyet Alanı (TextInput veya Dropdown)

- Aylık Ciro Tahmini (TextInput, numeric)

- Adres (TextInput, multiline)

Belge Yükleme: Vergi levhası (ImagePicker/DocumentPicker)

"Başvur" butonu

Sanal POS ve Soft POS aynı yapıda, sağlayıcılar farklı.

## 4.8.3 HgsRequest / HgsRequestDetails

Amaç: HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) başvurusu.

HgsRequest — Provider Seçimi:

HGS sağlayıcıları (hardcoded, 6 banka + PTT):

PTT, Albaraka Türk, Ziraat Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank, Akbank

HgsRequestDetails — Form:

Seçilen sağlayıcı

Form alanları:

- Ad Soyad

- TC Kimlik No

- Telefon

- Araç Plakası (TextInput, uppercase)

- Araç Ruhsatı Görüntüsü (ImagePicker — zorunlu)

- Araç Sınıfı (Dropdown: Otomobil, Minibüs, Kamyon, Motosiklet)

## 4.8.4 KepRequestScreen ⚠️ KRİTİK SORUN

Mevcut Durum: Ekran, yanlışlıkla LandingPage onboarding slaytlarını gösteriyor. İçerik tamamen yanlış.

Olması Gereken:

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) başvuru formu

Form alanları:

- Ad Soyad (TextInput)

- TC Kimlik No (TextInput)

- E-posta (TextInput)

- Telefon (TextInput)

- Firma Adı (TextInput — opsiyonel)

- KEP adresi tercihi (TextInput — istenen kep adresi)

KEP hakkında bilgi metni (TÜRKKEP, KEP nedir?)

"Başvur" butonu → Firestore kaydı + TÜRKKEP API entegrasyonu (ileride)

Aciliyet: P0 — ekran tamamen yeniden yazılmalı

## 4.8.5 InsuranceClaim ⚠️ BOŞ EKRAN

Mevcut Durum: Sadece "Insurance Claim" text'i içeren placeholder (19 satır).

Olması Gereken:

Sigorta kategorisi seçimi (Kasko, Trafik, Sağlık, Konut, Yangın)

Her kategori için ilgili sigorta şirketi listesi

Form: Ad Soyad, TC, Telefon, Araç/Mülk Bilgisi (kategoriye göre)

Belge yükleme (ruhsat, tapu vb.)

Aciliyet: P1

## 4.8.6 WebSiteRequest / WebDesignRequestForm ⚠️ NAVIGATION SORUNU

Mevcut Durum: WebSiteRequest.js ana ekran, WebDesignRequestForm.js form ekranı — ama form AppNavigator.tsx'te kayıtlı değil, erişilemiyor.

Düzeltme: AppNavigator'a ekle:

<Stack.Screen name="WebDesignRequestForm" component={WebDesignRequestForm} />

## 4.9 AgreementScreen

Dosya: src/Screens/AgreementScreen.js (1093 satır — en uzun ekran)

Amaç: Dijital sözleşmelerin listelenmesi, görüntülenmesi, imzalanması.

UI Yapısı:

Header: "Sözleşmelerim" + "Ekle" butonu

Liste: Sözleşmeler (başlık, tarih, durum: imzalı/bekleyen)

Her item expand edilebilir (accordion)

Detay Modal: Sözleşme içeriği

Belge Modal: PDF/WebView görüntüleme

PDF Modal: react-native-pdf

State:

agreements: Array

showDetailsModal: boolean

selectedAgreement: object | null

showDocumentModal: boolean

selectedDocument: object | null

expandedAgreementId: string | null

showPdfModal: boolean

selectedPdfDocument: object | null

useFocusEffect: Tab'a her girildiğinde sözleşmeleri AsyncStorage'dan reload eder.

Alt Ekran: AddAgreementScreen — yeni sözleşme ekleme (PDF yükleme)

## 4.10 ProfilScreen

Dosya: src/Screens/ProfilScreen.js (464 satır)

Amaç: Kullanıcı profili görüntüleme ve yönetimi.

UI Yapısı:

Üst: Avatar (placeholder), ad soyad, email

Bölümler:

- Hesap Bilgileri (ad, email, üyelik türü)

- Güvenlik (şifre değiştir — sadece email kullanıcıları için)

- Belgelerim (belge sayısı → DocumentsKnowlange ekranına)

- QR Kodum → QrCodeScreen

- Çıkış Yap (Firebase signOut)

State:

user: Firebase User | null

loading: boolean

hasPassword: boolean        // Google user mu email user mı?

Google Kullanıcısı Farkı: providerData[0].providerId === 'google.com' ise şifre değiştir butonu gösterilmez.

useFocusEffect: Her focus'ta loadFirestoreUserData() çağrılır.

Alt Ekranlar:

PaswordChanged (typo: PasswordChanged) — şifre değiştirme formu

DocumentsKnowlange (typo: DocumentsKnowledge) — belge bilgilendirme

QrCodeScreen — kullanıcı QR kodu

# 5. Kullanıcı Akışları

## 5.1 İlk Kullanım Akışı

App Aç

↓

SplashScreen (Firebase init + data load)

↓ user == null + hasSeenOnboarding == false

LandingPage (4 slayt)

↓ "Başla" veya "Atla"

LoginScreen

↓ "Kayıt Ol" linki

RegisterScreen → form doldur → "Kayıt Ol"

↓ Firebase createUser + Firestore user dokümanı

LoginScreen → email + şifre gir → "Giriş Yap"

↓ Firebase signIn

HomeScreen (ana sayfa)

## 5.2 Geri Dönen Kullanıcı Akışı

App Aç

↓

SplashScreen

↓ user != null (Firebase token geçerli)

HomeScreen (direkt)

-- veya --

SplashScreen

↓ user == null + hasSeenOnboarding == true

LoginScreen → giriş → HomeScreen

## 5.3 Belge Yükleme ve AI Analiz Akışı

DocumentScreen → "Ekle" butonu

↓

Modal: "Galeri" / "Kamera" / "Dosya Seç"

↓ seçim yapıldı

Dosya seçildi (PDF/Görüntü)

↓

isProcessingPdf = true → "PDF işleniyor..."

↓

SolveEncryptionPDF.getDocumentMetadata()

↓ şifreli mi?

├── Evet → şifre çöz → önizle

└── Hayır → direkt önizle

↓

RNFS.copyFile() → yerel dizine kaydet

↓

[OPSİYONEL] GPT-4o Vision API → AI analiz

↓ analiz sonucu

├── Tutar, tarih, firma adı çıkarıldı

└── metadata dosyasına kaydet

↓

Liste yenilenir (loadSavedPdfs)

## 5.4 Banka Hesabı Açılışı Talebi Akışı

HomeScreen veya RequestScreen → "Banka Hesabı Açılışı"

↓

BankRequest (banka listesi)

↓ banka seçildi (ör. Ziraat)

BankRequestDetails (form ekranı, banka={id, name, logo})

↓ form doldur (ad, TC, telefon, email, iletişim tercihi)

↓ validasyon

↓ "Talebi Gönder" → loading

Firestore: requests.add({type:'bank', bankId, userId, formData, status:'pending', createdAt})

↓

Başarı Alert → "Talebiniz alındı"

↓

RequestScreen (geri dön)

## 5.5 POS Başvuru Akışı (Detaylı)

RequestScreen → "Fiziksel POS Talebi"

↓

PhysicalPosRequest (POS sağlayıcı listesi)

↓ sağlayıcı seçildi (ör. İyzico, Moka)

PhysicalPosRequestDetails

├── Form: Firma Adı, Ad Soyad, TC, Telefon, Email, Vergi No, Sektör, Ciro, Adres

└── Belge: Vergi Levhası yükle (ImagePicker)

↓ tüm alanlar dolu + belge yüklendi

↓ "Başvur" → loading

↓ [OPSİYONEL] Vergi levhası → GPT-4o Vision → firma adı + vergi no otomatik doldur

Firestore: requests.add({type:'physical_pos', providerId, userId, formData, documentUrl, status:'pending'})

↓

Başarı mesajı → RequestScreen

## 5.6 Şifre Sıfırlama Akışı

LoginScreen → "Şifremi Unuttum"

↓

ForgotPasswordScreen

↓ email gir → "Sıfırlama Linki Gönder"

↓ validasyon (email format)

Firebase: sendPasswordResetEmail(email)

↓ success=true

"E-posta gönderildi" mesajı + "Tekrar Gönder" (30sn countdown)

↓ kullanıcı email'i açar, linke tıklar

↓ yeni şifre belirler

LoginScreen → yeni şifre ile giriş

## 5.7 Profil Güncelleme Akışı

ProfilScreen → "Şifre Değiştir" (sadece email kullanıcıları)

↓

PaswordChanged ekranı

↓ Mevcut şifre + Yeni şifre + Onay

↓ Firebase reauthenticate → updatePassword

Başarı → ProfilScreen

# 6. Firestore Veri Modeli

## 6.1 users Koleksiyonu

{

"uid": "firebase-auth-uid",

"email": "user@example.com",

"name": "Ahmet",

"surname": "Yılmaz",

"phone": "+905001234567",

"companyName": "ABC Ltd.",

"taxNumber": "1234567890",

"role": "user",

"premiumStatus": false,

"premiumExpiresAt": null,

"googleUser": false,

"profileCompleted": true,

"createdAt": "Timestamp",

"updatedAt": "Timestamp",

"fcmToken": "device-push-token",

"leadId": "unique-lead-tracking-id"

}

Security Rule:

allow read, write: if request.auth.uid == resource.data.uid;

## 6.2 requests Koleksiyonu

{

"requestId": "auto-generated",

"userId": "firebase-auth-uid",

"type": "bank | physical_pos | virtual_pos | soft_pos | hgs | insurance | kep | cloud | address | web | line",

"subType": "ziraat | iyzico | ptt | ...",

"status": "pending | processing | approved | rejected | completed",

"formData": {

"name": "Ahmet Yılmaz",

"tc": "12345678901",

"phone": "+905001234567",

"email": "user@example.com",

"companyName": "ABC Ltd.",

"taxNumber": "1234567890",

"sector": "Perakende",

"monthlyVolume": "50000",

"address": "..."

},

"documents": [

{

"type": "tax_certificate",

"url": "firebase-storage-url",

"aiExtracted": {

"companyName": "ABC Ltd.",

"taxNumber": "1234567890"

}

}

],

"leadId": "unique-id-for-commission-tracking",

"partnerId": "ziraat | iyzico | ...",

"commissionStatus": "pending | paid",

"commissionAmount": 0,

"notes": "",

"createdAt": "Timestamp",

"updatedAt": "Timestamp",

"processedAt": null

}

Index Gereksinimleri:

userId + createdAt DESC       → kullanıcının talepleri

type + status                 → admin panel için

status + createdAt DESC       → bekleyen talepler

Security Rules:

allow create: if request.auth != null && request.resource.data.userId == request.auth.uid;

allow read: if request.auth.uid == resource.data.userId;

allow update: if request.auth.uid == resource.data.userId &&

request.resource.data.status == resource.data.status; // status admin değiştirir

## 6.3 documents Koleksiyonu

{

"docId": "auto-generated",

"userId": "firebase-auth-uid",

"fileName": "fatura_2026_03.pdf",

"localPath": "/data/user/0/.../files/firmacom/docs/...",

"storageUrl": null,

"type": "invoice | contract | certificate | other",

"encrypted": true,

"encryptionType": "Simple | AES",

"aiData": {

"analyzed": true,

"amount": "15000",

"currency": "TL",

"date": "2026-03-01",

"vendor": "XYZ A.Ş.",

"invoiceNo": "2026-001",

"raw": "GPT-4o ham çıktı"

},

"fileSize": 245678,

"mimeType": "application/pdf",

"createdAt": "Timestamp"

}

## 6.4 agreements Koleksiyonu

{

"agreementId": "auto-generated",

"userId": "firebase-auth-uid",

"title": "Kiralama Sözleşmesi",

"counterParty": "ABC Ltd.",

"status": "signed | pending | expired",

"signedAt": "Timestamp | null",

"expiresAt": "Timestamp | null",

"documentUrl": "firebase-storage-url",

"localPath": "local-path",

"createdAt": "Timestamp"

}

## 6.5 news ve campaigns Koleksiyonları

// news

{

"newsId": "auto-generated",

"title": "Haber Başlığı",

"summary": "Kısa açıklama",

"content": "Tam içerik",

"imageUrl": "url",

"source": "Kaynak",

"publishedAt": "Timestamp",

"active": true

}

// campaigns (offers)

{

"campaignId": "auto-generated",

"title": "Kampanya Başlığı",

"description": "Açıklama",

"imageUrl": "url",

"partnerName": "Banka/Firma Adı",

"partnerId": "partner-id",

"validUntil": "Timestamp",

"active": true,

"targetSegment": "all | premium | new"

}

# 7. API Entegrasyonları

## 7.1 Firebase Auth

// Email/Şifre Login

import { signInWithEmailAndPassword } from '@react-native-firebase/auth';

await signInWithEmailAndPassword(auth, email, password);

// Google Sign-In

import { GoogleSignin } from '@react-native-google-signin/google-signin';

GoogleSignin.configure({ webClientId: 'YOUR_WEB_CLIENT_ID' });

const { idToken } = await GoogleSignin.signIn();

const credential = GoogleAuthProvider.credential(idToken);

await signInWithCredential(auth, credential);

// Sign Out

await auth().signOut();

// Şifre Sıfırlama

await sendPasswordResetEmail(auth, email);

// Şifre Değiştirme

const credential = EmailAuthProvider.credential(email, currentPassword);

await reauthenticateWithCredential(user, credential);

await updatePassword(user, newPassword);

## 7.2 GPT-4o Vision API — Belge Analizi

// Endpoint: POST https://api.openai.com/v1/chat/completions

// Model: gpt-4o

const analyzeDocument = async (imageBase64, mimeType) => {

const response = await fetch('https://api.openai.com/v1/chat/completions', {

method: 'POST',

headers: {

'Authorization': `Bearer ${Config.OPENAI_API_KEY}`,

'Content-Type': 'application/json',

},

body: JSON.stringify({

model: 'gpt-4o',

messages: [{

role: 'user',

content: [

{

type: 'text',

text: `Bu belgeyi analiz et ve aşağıdaki bilgileri JSON formatında çıkar:

- document_type: belge türü (fatura, sözleşme, ruhsat, kimlik, diğer)

- company_name: firma/şahıs adı (varsa)

- tax_number: vergi numarası (varsa)

- amount: tutar (varsa, sadece rakam)

- currency: para birimi (TL, USD, EUR)

- date: tarih (YYYY-MM-DD formatında)

- invoice_no: fatura/belge numarası (varsa)

Sadece JSON döndür, başka açıklama ekleme.`

},

{

type: 'image_url',

image_url: {

url: `data:${mimeType};base64,${imageBase64}`,

detail: 'high'

}

}

]

}],

max_tokens: 500,

temperature: 0,

})

});

const data = await response.json();

const content = data.choices[0]?.message?.content;

return JSON.parse(content);

};

// Hata Yönetimi:

// - 429: Rate limit → retry after 60s

// - 400: Invalid image → "Belge okunamadı" mesajı

// - Network error → "İnternet bağlantısı yok" mesajı

// PDF için: Önce PDF → PNG'ye dönüştür, sonra Vision API'ye gönder

## 7.3 Firebase Cloud Messaging (Push Notification)

// FCM Token alma

const fcmToken = await messaging().getToken();

// → Firestore users/{uid}.fcmToken alanına kaydet

// Bildirim dinleme (foreground)

messaging().onMessage(async remoteMessage => {

// In-app bildirim göster

showInAppNotification(remoteMessage.notification);

});

// Bildirim dinleme (background tap)

messaging().onNotificationOpenedApp(remoteMessage => {

// İlgili ekrana navigate

handleNotificationNavigation(remoteMessage.data);

});

// Bildirim türleri:

// - request_status_update: Talep durumu değişti

// - document_analysis_done: AI analiz tamamlandı

// - campaign_new: Yeni kampanya

## 7.4 RevenueCat — Premium Abonelik (EKLENECEK)

import Purchases from 'react-native-purchases';

// Başlatma (App.tsx)

Purchases.configure({ apiKey: Config.REVENUECAT_API_KEY });

// Ürünleri getir

const offerings = await Purchases.getOfferings();

const packages = offerings.current?.availablePackages;

// Satın alma

const { customerInfo } = await Purchases.purchasePackage(selectedPackage);

const isPremium = customerInfo.entitlements.active['premium'] != null;

// Premium kontrolü (her açılışta)

const customerInfo = await Purchases.getCustomerInfo();

const isPremium = customerInfo.entitlements.active['premium'] != null;

// → AuthContext.premiumStatus güncelle

// → Firestore users/{uid}.premiumStatus güncelle

// Paket önerileri:

// - Aylık: 49.99 TL

// - Yıllık: 399.99 TL (%33 indirim)

# 8. State Yönetimi

## 8.1 AuthContext — Global State

Dosya: src/context/AuthContext.js

// Sağlanan değerler:

const AuthContextValue = {

user: FirebaseUser | null,          // Firebase Auth user

isLoading: boolean,                  // auth işlemi devam ediyor mu

initializing: boolean,               // Firebase ilk başlatma

dataLoading: boolean,                // Firestore veri yükleniyor mu

firestoreUserData: object | null,    // users/{uid} dokümanı

newsData: Array,                     // haberler

campaignData: Array,                 // kampanyalar

// Metodlar:

login: (email, password) => Promise,

logout: () => Promise,

loadFirestoreUserData: () => Promise,

}

## 8.2 Screen-Level State Yönetimi

Her ekran kendi state'ini useState ile yönetir. Loading, error, empty, filled durumları:

// Standart pattern:

const [data, setData] = useState([]);

const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);

const [error, setError] = useState(null);

const [isEmpty, setIsEmpty] = useState(false);

// Render logic:

if (isLoading) return <LoadingSpinner />;

if (error) return <ErrorMessage message={error} onRetry={fetchData} />;

if (isEmpty) return <EmptyState message="Henüz veri yok" />;

return <DataList data={data} />;

## 8.3 TanStack Query Entegrasyonu (Önerilen)

// Kurulum: npm install @tanstack/react-query

// App.tsx'e ekle:

import { QueryClient, QueryClientProvider } from '@tanstack/react-query';

const queryClient = new QueryClient();

// Kullanım örneği (DocumentScreen):

const { data: documents, isLoading, error, refetch } = useQuery({

queryKey: ['documents', userId],

queryFn: () => fetchDocumentsFromFirestore(userId),

staleTime: 5 * 60 * 1000, // 5 dakika cache

});

// Mutation örneği (request gönderme):

const submitMutation = useMutation({

mutationFn: (formData) => submitRequestToFirestore(formData),

onSuccess: () => {

queryClient.invalidateQueries({ queryKey: ['requests'] });

showSuccessAlert();

},

onError: (error) => showErrorAlert(error.message),

});

# 9. Hata Yönetimi ve Edge Case'ler

## 9.1 Network Hatası

// NetInfo ile bağlantı kontrolü

import NetInfo from '@react-native-community/netinfo';

const netInfo = await NetInfo.fetch();

if (!netInfo.isConnected) {

Alert.alert('Bağlantı Yok', 'İnternet bağlantınızı kontrol edin.');

return;

}

## 9.2 Firebase Auth Token Expired

// AuthContext'te otomatik yönetim:

auth().onIdTokenChanged(async (user) => {

if (user) {

const token = await user.getIdToken(true); // force refresh

}

});

// → Kullanıcı fark etmez, arka planda yenilenir

## 9.3 Firestore Permission Denied

try {

await firestore().collection('requests').add(data);

} catch (error) {

if (error.code === 'firestore/permission-denied') {

// Auth token expire olmuş olabilir → logout + login yönlendir

Alert.alert('Oturum Sonlandı', 'Lütfen tekrar giriş yapın.', [

{ text: 'Giriş Yap', onPress: () => logout() }

]);

}

}

## 9.4 GPT-4o Vision Başarısız

try {

const aiResult = await analyzeDocument(imageBase64, mimeType);

setAiData(aiResult);

} catch (error) {

// AI analiz başarısız → belgeyi yine de kaydet, AI verisi olmadan

console.warn('AI analiz başarısız, manual devam ediliyor:', error);

setAiData(null);

// Kullanıcıya bildir: "Otomatik analiz yapılamadı, bilgileri manuel girin"

}

## 9.5 Dosya Boyutu Limiti

const MAX_FILE_SIZE_MB = 10;

const fileSize = stat.size / (1024 * 1024); // MB

if (fileSize > MAX_FILE_SIZE_MB) {

Alert.alert('Dosya Çok Büyük', `Maksimum dosya boyutu ${MAX_FILE_SIZE_MB}MB olmalıdır.`);

return;

}

## 9.6 Form Validation — Standart Fonksiyon

const validateForm = (fields) => {

const errors = {};

if (!fields.name?.trim()) errors.name = 'Ad Soyad zorunlu';

if (!fields.tc || fields.tc.length !== 11) errors.tc = 'TC Kimlik No 11 haneli olmalı';

if (!fields.phone || fields.phone.length < 10) errors.phone = 'Geçerli telefon numarası girin';

if (!fields.email || !/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(fields.email)) errors.email = 'Geçerli email girin';

return { isValid: Object.keys(errors).length === 0, errors };

};

# 10. Teknik Borç ve Refactor Planı

## Sprint 0 (ÖNCE YAPILMALI — 2 Hafta)

#  |  Görev  |  Dosyalar  |  Efor

|---|-------|----------|------|

S0-1  |  Companents → components klasör rename  |  20+ dosya import güncelleme  |  4s

S0-2  |  Typo düzeltmeleri (ForgotPasswordScreeen vb.)  |  8 dosya  |  2s

S0-3  |  secrets.js → react-native-config migration  |  App.tsx, SolveEncryptionPDF.js  |  3s

S0-4  |  KepRequestScreen tamamen yeniden yaz  |  KepRequestScreen.js  |  6s

S0-5  |  InsuranceClaim geliştir  |  InsuranceClaim.js  |  8s

S0-6  |  WebDesignRequestForm navigation kaydı  |  AppNavigator.tsx  |  0.5s

S0-7  |  App.tsx dead code temizliği  |  App.tsx  |  1s

S0-8  |  Error boundary ekle  |  App.tsx  |  2s

S0-9  |  TypeScript migration başlat (önce new screens)  |  Sprint 1'den itibaren  |

## Sprint 1 (Belge Yönetimi + AI — 2 Hafta)

#  |  Görev  |  Açıklama

|---|-------|----------|

S1-1  |  GPT-4o Vision entegrasyonu  |  PDF → PNG → API → otomatik form doldurma

S1-2  |  Firebase Storage entegrasyonu  |  Belgeler cloud'a yüklenmeli

S1-3  |  Firestore documents koleksiyonu  |  Yerel RNFS yerine cloud

S1-4  |  TanStack Query entegrasyonu  |  Cache + loading yönetimi

S1-5  |  PDF scanner iyileştirme  |  ScanDocument — daha iyi crop/quality

# 11. Test Senaryoları

## 11.1 Auth Flow Testleri

TC-001: Geçerli email/şifre ile giriş yapılabilmeli

TC-002: Hatalı şifre → "Hatalı şifre" mesajı gösterilmeli

TC-003: Boş form submit → validasyon hatası gösterilmeli

TC-004: Yeni kullanıcı kaydı → Firestore dokümanı oluşturulmalı

TC-005: Şifre sıfırlama emaili gönderilmeli

TC-006: Google ile giriş → Firestore user kontrolü yapılmalı

TC-007: "Beni Hatırla" → AsyncStorage'a kaydedilmeli

TC-008: Logout → AuthContext temizlenmeli, LoginScreen'e dönülmeli

## 11.2 Request Flow Testleri

TC-101: Banka seçimi → BankRequestDetails'a banka objesi geçilmeli

TC-102: Form validasyonu → TC 11 hane, telefon 10 hane

TC-103: Başarılı submit → Firestore'a yazılmalı, başarı mesajı gösterilmeli

TC-104: Offline → "İnternet yok" mesajı gösterilmeli

TC-105: POS başvurusunda vergi levhası zorunlu olmalı

## 11.3 Document Flow Testleri

TC-201: PDF seçimi → işlenip listeye eklenmeli

TC-202: Şifreli PDF → şifre çözülmeli

TC-203: 10MB+ dosya → "Çok büyük" uyarısı gösterilmeli

TC-204: GPT analiz başarısız → belge yine de kaydedilmeli

TC-205: PDF paylaşımı → share sheet açılmalı

# 12. Gelir Modeli Teknik Entegrasyon

## 12.1 Lead Generation Tracking

// Request oluşturulduğunda:

const leadId = `LEAD-${Date.now()}-${userId.substring(0,8)}`;

await firestore().collection('requests').add({

...formData,

leadId,

partnerId: selectedBank.partnerId,

commissionStatus: 'pending',

commissionAmount: 0,

});

// Backend (Cloud Function):

// Partner onay bildirimi gelince → commissionStatus: 'approved'

// → commissionAmount güncelle

// → Raporlama dashboard'u için leads koleksiyonu güncelle

## 12.2 AdMob Entegrasyonu

// Reklam gösterilecek ekranlar:

// - HomeScreen: banner (alttan)

// - RequestScreen: native ad (liste içinde, 3. kart arası)

// - DocumentScreen: banner (alttan)

// Premium kullanıcılar için reklam gösterme:

const { premiumStatus } = useAuth();

if (!premiumStatus) {

return <BannerAd unitId={Config.ADMOB_BANNER_ID} size={BannerAdSize.BANNER} />;

}

## 12.3 RevenueCat Premium Akışı

ProfilScreen → "Premium'a Geç" butonu

↓

PremiumScreen (yeni ekran)

├── Özellikler listesi (sınırsız AI, reklamsız, öncelikli destek)

├── Fiyat seçimi (Aylık 49.99₺ / Yıllık 399.99₺)

└── "Satın Al" butonu

↓ RevenueCat.purchasePackage()

↓ başarılı

Firestore users/{uid}.premiumStatus = true

AuthContext güncelle

ProfilScreen → "Premium Üye" badge göster

# 13. Sprint Planı

## Sprint 0 — Teknik Altyapı (Hafta 1-2)

Klasör ve isimlendirme düzeltmeleri

Secrets.js → react-native-config

KepRequestScreen yeniden yazımı

Error boundary + loading iyileştirmeleri

## Sprint 1 — Belge Yönetimi MVP (Hafta 3-4)

Firebase Storage entegrasyonu

GPT-4o Vision API — otomatik form doldurma

Firestore documents koleksiyonu

TanStack Query entegrasyonu

## Sprint 2 — Talep Akışları (Hafta 5-6)

InsuranceClaim geliştirmesi

WebDesignRequestForm düzeltmesi

Tüm form validasyonları standartlaştırma

Push notification entegrasyonu (FCM)

## Sprint 3 — Gelir Modeli (Hafta 7-8)

RevenueCat entegrasyonu (in-app purchase)

AdMob entegrasyonu

Lead tracking altyapısı

Premium ekran tasarımı

## Sprint 4 — Kalite ve Test (Hafta 9-10)

TypeScript migration (önce yeni ekranlar)

Jest test yazımı (auth + request flow)

Performance optimizasyon

App Store / Play Store hazırlık

Bu doküman FirmaCom mobil uygulamasının aktif geliştirme rehberidir. Her sprint sonunda güncellenmeli ve değişiklikler git commit mesajlarında referans verilmelidir.

Son Güncelleme: 2026-04-03

Hazırlayan: Finhouse AI — OpenClaw Agent