# TÜRKKEP — Merkezi Olmayan Güvenli Saklama Altyapısı

## TransferChain Benzeri Yapı: İhtiyaç Analizi ve Strateji

_Hazırlayan: OpenClaw AI Asistan | 30 Mart 2026_

_Gizlilik: TÜRKKEP İç Kullanım_

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ NEDEN BU İHTİYAÇ DOĞDU?

TÜRKKEP'in mevcut saklama altyapısı merkezi bulut modellerine dayanmaktadır. Ancak müşteri tabanının artan güvenlik, KVKK/GDPR uyum ve veri egemenliği talepleri; özellikle finans, hukuk ve kamu sektörü müşterilerinin "verim benim kontrolümde kalmalı" beklentisi, geleneksel merkezi modelin sınırlarını zorlamaktadır.

TÜRKKEP için dönüşüm fırsatı:

Saklama altyapısını "güvenli ve değişmez" olmaktan; "güvenli, değişmez **ve kullanıcı egemenliğinde**" konumuna taşımak.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ TRANSFERCHAİN NEDİR?

TransferChain, İsviçre merkezli (İstanbul ofisi de var), end-to-end şifreli, blockchain destekli, dağıtık çok-bulut depolama platformudur.

### Temel Teknoloji Katmanları:

| Katman | Açıklama |
| --- | --- |
| **İstemci Taraflı Şifreleme** | Veri kullanıcının cihazında şifrelenerek sisteme gönderilir — hiçbir zaman açık formda iletilmez |
| **E2E Şifreleme (E2EE)** | Uçtan uca şifreleme; TransferChain dahil kimse veriye erişemez |
| **Zero-Knowledge Mimari** | Şifreler ve dosyalar hiçbir zaman şifresiz formda saklanmaz veya iletilmez |
| **Blockchain Yetkilendirme** | Tüm şifreli metadata blockchain ağında değiştirilemez şekilde tutulur |
| **Dağıtık Çok-Bulut** | Veri parçalanarak dünyanın farklı bulut sağlayıcılarına dağıtılır |
| **Veri Egemenliği (Data Residency)** | Verinin hangi coğrafyada tutulacağı belirlenebilir — KVKK uyumu için kritik |
| **Regülasyon Uyumu** | KVKK/GDPR uyumlu tasarım, şifreleme + erişim kontrolü ile korunan kişisel veri |

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ TÜRKKEP İÇİN KULLANIM SENARYOLARI

### Senaryo 1: Müşteri Veri Saklama Hizmetinin Güçlendirilmesi

Mevcut e-Saklama ve e-Dönüşüm müşterilerine sunulan saklama hizmeti, TransferChain benzeri mimariyle güçlendirilebilir:

Müşteri verisinin **istemci taraflı şifrelenerek** Türkkep'e gönderilmesi

Türkkep'in bile ham veriye erişememesi → **"Trusted AI" vizyonuyla mükemmel örtüşme**

Blockchain ile değiştirilemez audit trail → **yasal delil değeri artar**

### Senaryo 2: TÜRKKEP AI için Güvenli Veri Katmanı

AI ürün gruplarının (Legal AI, CFO AI, Compliance AI) çalışacağı veri, geleneksel merkezi depolama yerine zero-knowledge dağıtık mimaride tutulabilir:

AI, müşterinin şifreli verisini **kendi anahtarıyla açarak** işler

Veri Türkkep sunucularında açık formda asla bulunmaz

**"Trusted AI = Zero-Knowledge AI"** olarak pazarlanabilir

### Senaryo 3: KEP Arşiv Entegrasyonu

KEP mesajlarının uzun süreli arşivlenmesinde blockchain destekli değiştirilemezlik garantisi:

Her KEP mesajı hash'i blockchain'e yazılır

Arşiv bütünlüğü kriptografik olarak kanıtlanabilir

Mahkeme süreçlerinde **tartışmasız delil değeri**

### Senaryo 4: Kurumlar Arası Güvenli Dosya Paylaşımı

Bankalar, hukuk firmaları, kamu kurumları arasında hassas doküman transferi için hazır altyapı — mevcut KEP altyapısının dosya transfer katmanıyla entegrasyonu.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ REKABET ANALİZİ: TRANSFERCHAİN vs ALTERNATİFLER

| Çözüm | Model | Güçlü Yönler | Zayıf Yönler | TR Uyumu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TransferChain** | SaaS + API + White Label | E2EE, blockchain, zero-knowledge, veri egemenliği | Yeni şirket, TR referans az | ✅ KVKK, TR ofis var |
| **Tresorit** | SaaS (Macar/Swiss) | E2EE, kurumsal, iyi UX | Blockchain yok, veri egemenliği sınırlı | ✅ KVKK uyumlu |
| **Internxt** | SaaS + açık kaynak | Açık kaynak, ucuz | Kurumsal destek zayıf | ⚠️ Sınırlı |
| **Storj** | Dağıtık (token bazlı) | Gerçek dağıtık mimari, ucuz depolama | Karmaşık, token ekosistemi | ⚠️ KVKK riskli |
| **İç Geliştirme** | On-prem | Tam kontrol, özelleşme | Yüksek maliyet, zaman | ✅ Tam kontrol |
| **Mevcut S3/Azure** | Merkezi bulut | Ucuz, olgun | Zero-knowledge yok, egemenlik sınırlı | ⚠️ Kısmi |

Sonuç: TransferChain, TÜRKKEP'in "Trusted AI" vizyonuyla en uyumlu hazır çözümdür. Ancak white-label/entegrasyon modeli tercih edilmelidir.

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ TÜRKKEP İÇİN ÖNERİLEN YAPI

### Hibrit Mimari: "TÜRKKEP Trusted Storage"

`

Müşteri Cihazı

│

▼ (İstemci taraflı şifreleme)

TÜRKKEP Gateway API

│

├── Metadata Katmanı → Blockchain (değiştirilemez log)

│

├── Şifreli Veri → Dağıtık Depolama

│       ├── TR Bulut (KVKK — birincil)

│       ├── EU Bulut (Yedek)

│       └── On-prem (kritik müşteriler)

│

└── AI Katmanı → Zero-Knowledge AI İşleme

(müşteri anahtarıyla geçici şifre çözme)

`

### Uygulama Yol Haritası:

| Aşama | Süre | İçerik | Maliyet Tahmini |
| --- | --- | --- | --- |
| **Faz 1: PoC** | 2-3 ay | TransferChain API entegrasyonu, pilot müşteri | 20-50K USD |
| **Faz 2: Pilot** | 3-6 ay | 10-20 kurumsal müşteriye açılım, feedback | 50-100K USD |
| **Faz 3: Ürün** | 6-12 ay | "TÜRKKEP Trusted Storage" markasıyla lansман | 200K+ USD |

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ STRATEJİK DEĞER: "TRUSTED AI" İLE BAĞLANTI

TransferChain benzeri altyapı kurulumu, TÜRKKEP'in "Trusted AI" vizyonunun teknik temelini oluşturur:

**"Müşteri verisi TÜRKKEP'in AI sistemlerinde işlenir, ancak hiçbir zaman TÜRKKEP'in göremeyeceği şekilde şifreli kalır."**

Bu pozisyon:

Rakip bulut sağlayıcılarından (Azure, AWS, Google) farklılaşma sağlar

KVKK/GDPR uyum kaygılarını ortadan kaldırır

Finans, sağlık, hukuk sektörlerinde premium fiyatlamayı mümkün kılar

BTK ve BDDK nezdinde güçlü düzenleyici pozisyon yaratır

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ ÖNERİLEN SONRAKI ADIMLAR

1. TransferChain ile görüşme — White label / API entegrasyon modelini değerlendir (İstanbul ofisi var)

2. Rakip demo — Tresorit ve Storj Enterprise ile karşılaştırmalı değerlendirme

3. Teknik PoC bütçesi — YK onayı alınarak 20-50K USD PoC başlatılması

4. Müşteri sesi — Mevcut e-Saklama müşterilerinden 5-10 kurumla "zero-knowledge saklama" ilgi araştırması

5. Hukuki değerlendirme — KVKK otoritesi (KVKK Kurumu) nezdinde bu modelin uyumluluğu teyit edilmeli

────────────────────────────────────────────────────────────

## ▶ YK'YA ÖNERİLEN KARAR EKİ

Yeni Karar Maddesi Önerisi (K-10):

*TÜRKKEP'in uzun vadeli "Trusted AI" vizyonu çerçevesinde, müşteri veri egemenliğini garanti eden zero-knowledge, blockchain destekli dağıtık saklama altyapısı kurulumu için fizibilite ve PoC çalışması başlatılmasına; bu amaçla TransferChain ve alternatif çözümlerle görüşme yapılmasına ve 2026 Q3'te YK'ya detaylı PoC raporu sunulmasına karar verilmiştir.*

>

Sorumlu: Ayhan Ağırgöl (CTO)

Termin: 2026 Q3 PoC raporu

────────────────────────────────────────────────────────────

*Kaynaklar: transferchain.io, LinkedIn, açık kaynak inceleme*

*Hazırlayan: OpenClaw AI Asistan — 30 Mart 2026*